淄博市临淄区整区分布式光伏项目

开发管理办法（试行）

第一章  总体要求

第一条 为规范临淄区整区分布式光伏项目开发管理，贯彻落实《淄博市光伏规模化开发实施方案》，促进新能源产业有序健康发展，保障全区经济、社会、生态可持续发展，促进实现“双碳”目标，结合临淄区实际，制定本办法。

第二条 在临淄区内从事整区分布式光伏项目开发及其相关活动的自然人、法人和非法人组织，适用本办法。

第三条 通过对临淄区整区分布式光伏项目开发方案评优比选，确定临淄区整区分布式光伏项目建设推荐名单，区发改局组织相关部门和企业研究制定建设管理办法、技术规范、标准等相关制度，各项目建设单位共同执行。

第四条 项目建设单位应把解决当地人员就业作为项目开发的一个重要组成部分，在同等条件下，要优先考虑并解决项目区群众的再就业问题。

第五条 区发展和改革局（以下简称区发改局）根据国家、省、市的管理规定和省能源主管部门下达的分布式光伏发电项目的指导性规模，实行统一管理。区行政审批服务局（以下简称区审批局）负责项目备案证明办理。临淄供电中心配合做好分布式光伏项目电网接入工作。

第六条 未经区行政审批服务局同意，项目建设单位不得擅自变更投资主体和建设内容。对倒卖项目备案（核准）文件或非法转让项目谋取不当利益的，将按国家和省、市相关政策和法律法规处理。

第七条 项目建设单位应全面推行资源、能源综合利用的先进技术和设备。光伏项目所采用的技术装备，必须是符合国家相关技术和质量标准、安全可靠性强、转换效率和衰减率等指标符合规定的技术装备。采用列入国家名录的技术、工艺、设备和材料，提高资源、能源综合利用效率。同等条件下，优先采用临淄区本地企业生产的设备和材料。

第八条 项目建设单位应严格按照要求办理相关手续，严禁未批先建和先行施工后补手续的现象发生，严禁工程转包，严格按照“谁承包、谁负责”和“谁用工、谁负责”的原则，对农民工工资支付实行施工总承包企业全面责任制、建设单位监管责任制和专业承包(劳务分包)企业直接责任制。

第九条 项目建设单位应监督施工企业坚持“清洁施工、节能降耗、爱护环境、杜绝污染”的原则，施工废料集中分类存放，做到“工完料净场地清”。

第十条 项目建设单位在项目建成并网发电后，应在当地政府和相关主管部门的监管下开展生产活动，遵循政策性引导和能源调控，定期向当地政府和相关主管部门以书面形式上报固定资产投入和生产运行、安全生产情况。

第十一条 依据“统筹规划、有序开发、协调发展”的原则，项目建设单位按照备案的建设方案，有序推进，严禁恶意竞争扰乱市场。

第十二条 项目建设单位项目建设应符合国家强制标准，以及国家、省及行业相关管理规定、设备标准、电力工程规范、建筑工程规范等要求。

第十三条 项目所在地镇（街道）聘请第三方对参与整区分布式光伏项目开发建设单位的资质、能力等进行尽职调查，对不具备承接能力的单位取消开发权。

第十四条 依据山东省人民政府办公厅《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展促进能源资源高质量配置利用有关事项的通知》（鲁政办字〔2022〕9号），临淄区整区分布式光伏发电项目建成投用后形成的能源增量，全部留给临淄区。

第二章  总体目标

第十五条 根据《淄博市光伏规模化开发实施方案》要求，“十四五”期间临淄区新增分布式光伏34万千瓦，其中，2022年并网13万千瓦、2023年并网8万千瓦、2024年并网8万千瓦、2025年并网5万千瓦。

为确保按期完成年度开发任务，各项目建设单位按照“十四五”期间总目标任务进行分解，具体如下：2022年完成比例不少于总量的38.3%，2023年完成比例不少于总量的23.5%，2024年完成比例不少于总量的23.5%，2025年完成比例不少于总量的14.7%。

第十六条 项目建设单位应与项目所在镇政府（街道办事处）加强沟通，确定项目开发方案、目标容量、开发时序等，并报区发改局、所在镇（街道）备案，完成情况接受区发改局、所在镇（街道）的监督与考核。

第三章  建设管理

第十七条 项目建设单位要始终坚持“生命至上、安全发展”的理念，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，在项目开发利用全过程中，建立健全安全管理保证体系和监督体系，落实安全生产责任制，自觉接受项目所在镇（街道）的安全、环保等方面的监管，保障从业人员的安全与健康。

第十八条 安全管理目标：

（一）不发生人身伤亡事故；

（二）不发生恶性误操作事故，不发生重要设备、材料损毁事故；

（三）不发生重大施工机械、设施倒塌、倾覆事故；

（四）不发生火灾事故；

（五）不发生负主要责任的交通事故；

（六）不发生环境污染事件；

（七）不发生群体性舆情事件。

第十九条 项目建设单位是项目建设过程中的责任主体，并承担安全生产主体责任；需按照安全管理目标，落实安全专项责任人，做好安全目标分解、细化和保障措施的制定与落实。

第二十条 项目建设单位选取参建单位时应遵循以下原则：

（一）参建单位必须具备电力主管部门颁发的电力工程施工总承包资质或承装（修、试）电力设施许可证，具备相应建筑业专业承包资质。

（二）近三年未发生重大安全生产事故。

（三）具有丰富的新能源业绩和工作经验。

第二十一条 项目参建单位应设置现场专职安全员，开工前应根据现场实际情况编制工程安全文明技术措施，经审查批准后实施。

第二十二条 参建单位施工现场应满足以下要求：

（一）文明施工规划，制定相应的安全文明施工策划方案，文明施工责任区应划分明确，责任应落实；

（二）现场施工道路、施工用电、施工用水、施工消防设施、排水设施、各类警示标志、卫生、急救设施等满足现场施工需求；

（三）现场材料、设备按施工总平面布置规定的地点定置堆放整齐；

（四）施工场所保持整洁，垃圾或废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”，重点区域严格落实住建部关于建筑施工工地“六个百分之百”要求。

第二十三条 项目建设单位应根据国家及行业的要求和工程建设实际，定期或不定期组织安全检查。安全检查分为一般性检查、阶段性检查、专业性检查和季节性检查等方式。对发现的安全隐患和问题进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，制定治理方案并督促落实整改，确保参建单位安全文明施工措施落实到位。

第二十四条 项目建设单位应制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行培训和应急演练。项目建设中所使用的特种设备（包括临时雇佣的特种设备）必须具有特种设备安全监督管理部门颁发的使用登记证书，且在有效期内。特种设备安全管理和作业人员必须取得特种设备安全监督部门颁发的“特种设备作业人员证”，从事特殊作业人员，应经地方政府主管部门培训取证后，方可上岗工作。

第二十五条 项目建设单位应汇总各参建单位项目部编制项目施工组织设计，明确项目主要控制目标、主要技术方案、安全技术措施和各单位施工边界等，加强项目建设全方位管理。

第二十六条 项目建设单位应严格遵守国家有关法律、法规、政策、标准以及本办法的要求，实施工程建设全过程质量管理与监督，建立质量管理体系，确保工程高质量、高水平、高效益。

第二十七条 质量管理目标：

（一）不发生较大及以上质量事故；

（二）主要技术性能指标达到国内同类工程的先进水平；

（三）节能减排符合国家、地方和行业相关标准及规范，建设生态文明工程；

（四）工程实现长周期安全稳定运行。

第二十八条 项目建设实行监理制。项目建设单位应聘请具有相关资质的监理单位对工程实行监理。监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，编制工程《监理大纲》，代表项目单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。监理单位应满足以下要求：

（一）建立健全监理质量管理体系和质量管理制度；

（二）按合同选派具备相应资格的总监理工程师和监理人员进驻施工现场；

（三）协助项目单位对施工单位的资质、业绩进行审查；

（四）审核施工单位的施工组织设计，审批施工技术措施，督促检查施工单位执行审定的施工技术措施情况；

（五）组织设计交底和图纸会审，签发经项目单位批准的设计变更；

（六）负责组织每月的工程质量例会或不定期质量专题会，坚持事前监督检查和全过程控制，对施工重点部位及关键工序进行旁站监理，当发现有质量问题时，有权命令停工或返工；

（七）定期编写监理质量报告，组织和参与质量检查和验收工作；

（八）受项目单位委托组织对一般质量事故调查处理；

（九）建立完善的监理工作档案。

第二十九条 项目建设单位应当聘用具有相关资质的勘测设计单位对工程实行设计。勘察设计单位应满足以下要求：

（一）勘测设计单位应执行国家、行业颁布的现行法律、法规、标准、规定，按照工程建设强制性标准进行勘察设计，对其勘察设计的质量负责。

（二）勘察设计单位应建立健全质量管理体系，所有勘测设计文件，包括勘测设计大纲、勘测试验任务书、招标技术规范书、设计计算书、设计报告及说明书、图纸、设计变更等，都必须校审和核签。

（三）勘察设计单位应及时进行设计交底，收集施工信息，对存在的问题及时向项目单位反馈意见并提供技术支持。

（四）勘察设计单位应对设备和材料的选型负责，选型时应明确设备、材料的标准和技术规范。

第三十条 项目建设单位应当聘用具有相关资质的鉴定单位对项目实施建筑物进行荷载分析和复核，充分考虑增加的光伏荷载以及风、雪、活等荷载因素，全面评估建筑物结构的安全性和可靠性，并取得鉴定报告。

第三十一条 项目建设单位项目所采用的太阳能组件、逆变器必须是经中国质量中心认证（CQC 认证）且达标的产品。配电箱为成套配电箱且须经过3C 认证，箱内须配备符合安全需求的刀闸、断路器、浪涌保护器、自复式过欠压保护器等。严禁以次充好、偷工减料。

第三十二条 光伏项目建设应加强外观设计，组件应按集中优先、整齐对称、美观统一原则布置，确保建筑物主体美观。

第三十三条 各镇（街道）可在各辖区内选取部分条件较好的村作为试点村，进行试点项目实施。每个试点项目建设完成后，由区发改局牵头组织成立验收小组进行验收，验收小组主要由以下单位或部门组成：区发改局、区住建局、区市场监管局、项目所在镇（街道）、临淄供电中心、项目建设单位等。项目建设单位后续项目应以试点项目验收标准进行实施，由项目所在镇（街道）、临淄供电中心、项目建设单位共同做好验收工作。

第四章  运维管理

第三十四条 合作共建电站项目（即租赁屋顶）建设单位应出具项目持有承诺，在项目生命周期（25年）内不得出租、转让。

第三十五条 项目建设单位应保障项目安全可靠运行，并承担安全生产主体责任。

第三十六条 项目建设单位的运营和管理应遵循国家及本省、市的分布式光伏运营和管理的技术规范和服务标准。职责包括：

（一）在临淄区注册成立独立法人的项目公司，并有固定办公场所和一定运维人员。

（二）建立健全光伏电站运维管理制度，包括：定期工作制度、应急消防制度、设备运行规程、安全管理制度、生产运行管理制度等。

（三）负责分布式光伏的维修和维护，确保光伏发电设施安全运行。项目建设单位应配备满足光伏电站运维要求的人员（人员应具备相应专业技能与专业资质，持证上岗）或委托有资质的第三方，负责光伏电站的运维管理，确保光伏电站安全稳定运行。

（四）定期对本单位项目的安全生产状况进行检查，并记录检查情况，对项目存在的安全隐患，采取措施予以消除。

第三十七条 项目建设单位建设项目应具备实时监测功能，开放数据接口，统一接入临淄区集中监控中心，实现分布式光伏发电项目集中管理。

第三十八条 区发改局负责全区分布式光伏项目的对标管理工作，对各建设单位光伏电站的运营情况进行对标，提升光伏电站整体运维管理水平。

第五章  组织与协调

第三十九条 区发改局负责组织成立整区分布式光伏项目工作专班，负责项目备案、屋顶资源开发、并网、电费结算等方面统筹协调，并加强事中事后监管。

第四十条 临淄供电中心应加强配电网的升级改造，努力做到应接尽接，保障整区分布式光伏项目接网需求。根据临淄区电网接入能力，加强消纳能力分析，统计并及时公开电网可开放容量。

第六章  附则

第四十一条 本办法若与国家、省、市（淄博市）、行业有关规定冲突时，依据有关规定执行。

第四十二条 本办法由区发改局、区行政审批服务局和临淄供电中心归口解释。

第四十三条 本办法自2022年7月1日起试行，有效期至2024年6月30日。