临淄区卫健局2020年区政府工作报告二十大重点工作任务执行措施和监督

| 序号 | 年度工作目标措施 | 第三季度目标 | 第四季度目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强区疾控中心标准化建设，健全重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系。加快区医疗中心、妇保院综合楼建设，统筹抓好镇卫生院、社区卫生中心、农村卫生室标准化改造，推进紧密型医共体试点，支持中医药传承创新发展，提高应对突发公共卫生事件的能力和水平。 | 1、提高实验室检测和流行病学调查能力，9月底完成疾控中心流调人员培训；2、区医疗中心完成传染楼基础及主体一层施工，门诊医技楼完成灰土换填及垫层浇筑；妇保院综合楼完成基坑支护，进行基础施工；3、完成46家卫生室标准化引领提升；4、推进紧密型医共体建设，完善远程诊疗、医学检验等中心建设；5、建设“智慧中药房”，完成基建、设备配置，争取9月份试运行。 | 1、实现急性传染病、突发重大疾病、主要慢性病、精神疾病实时监控预警；2、区医疗中心完成传染楼主体施工，门诊医技楼完成正负零以下施工；妇保院综合楼完成至主体地上1层；3、完成38家卫生室标准化提升，完成卫生院、社区中心服务能力提升； 4、建立紧密型医共体柔性人才流动机制，完善基层医疗机构绩效政策；5、初步建成“智慧中药房”并运行，在区属公立医院、镇卫生院开展代煎、配送上门。 |