淄江边角地政务公开

项目主要包括齐都路带状游园、花园南路三角绿地两部分。齐都路带状游园位于齐都路西侧（晏婴路-桓公路）、桓公路北侧（齐都路-稷山路），建设面积约16300㎡。花园南路三角绿地位于花园南路以北位置，北侧紧邻临淄区实验幼儿园，建设面积约7580㎡。

工程绿化同时，增设休闲健身场地，篮球场、足球场、乒乓球场、儿童乐园，家长接送等待区及最美上学路等。现齐都带状游园已完工并开放投用；花园南路三角绿地地形整理、管线预埋、乔木种植、土建施工等基本完成，已完成投资约86%。

下一步，项目将进行园路施工、地被种植、休闲建设设施安装等收尾工作。区住建局加强现场调度，倒排工期，紧盯绿化养护保证成活率及景观效果。力争9月份前投用对外开放。

