齐陵街道农村房屋安全隐患排查整治工作情况汇报

根据区住建局对农房排查整治的要求，现就我街道对农村未用作经营的自建房和城市建成区住房安全隐患排查整治工作情况报告如下：

一、基本情况

我街道所辖共有37个行政村和1个城市社区，今年以来，已全部进行了普查。目前，已排查农村房屋总计为10046户，其中用作经营的自建房396户，未用作经营的自建房8709户，经排查鉴定存在风险30户，鉴定为D级存在重大隐患的18户，鉴定为C级的12户，已整治30户，其中拆除1户，维修1户，翻建1户，其余搬离无人居住的27户全部设置危房标志。城市社区共排查楼房205栋，无存在安全隐患房屋。

二、主要做法

一是领导重视，周密安排。街道主要领导亲自召开专题会议，强调要思想认识到位，房屋安全隐患涉及人民群众生命财产安全，任何党员领导干部都不能忽视；二是是加强宣传。结合大走访活动，利用入户摸排的机会，广泛宣传，增强群众的房屋安全意识，积极主动配合对安全隐患进行排查整治。三摸排到位。排查以各社区、驻村员和村委为主，组成专门的清查小组，建设办负责业务指导，确保不漏一户；四是整改到位，针对存在安全隐患的房屋，明确责任主体，分类整治，部分有临时住人的限期坚决搬离，对有能力维修翻建的村和社区帮助协调，整治后才能住人，确保排查整治到位。

三、存在问题

我街道在开展排查整治过程中，存在具体问题如下：一是部分群众认识不到位，觉得临时居住房不会有问题。二是村居对于房屋的维修和彻底处置隐患力度、资金不足，短期内无法完全消除隐患，只能确保人员不居住隐患房屋。对本次排查后续整治工作政策不清楚；三是个别老年户，房屋破旧，儿女管不了，但又暂不能列入贫困改造，强制搬离只能是暂时措施，难以妥善安置。四是个别村存在清查不彻底漏报情况。

- 四、整改措施

一是加大宣传力度。通过设置宣传栏、发放宣传册、发布微信文章等多种途径，加大对农村危房安全排查的宣传力度，不断提高全街道对农村危房安全排查重要性和必要性的知晓率，形成人人了解危房安全隐患，参与危房排查、治理的良好社会氛围。

二是夯实主体责任。根据属地管理的原则，采取检查与抽查相结合的方法，对全街道37个村居，确定村书记为第一责任人，负责组织房屋产权人或使用人由点到面、横向到边、全方位对老楼危楼危房进行系统大排查，准确详实建立台账，并督促房屋所有人或使用人整改落实。各责任单位细划责任片区，明确时间节点，细化工作措施，做到房屋栋栋有人抓、户户有人查。

二是落实工作责任。按照区住建局对农村房屋安全隐患排查整治工作安排部署，及时印发街道农村房屋安全隐患排查整治工作实施方案，细化措施，明确排查时间节点，建立定期会议制度，明确工作职责，确保农村房屋安全隐患排查整治工作落实落地。

二是做好指导服务。通过实地排查、听取工作情况，及时解答工作中的疑难问题，督促服务指导各村开展农村房屋安全隐患排查整治工作，确保按照时间节点完成工作任务。同时，积极组织街道建设办工作人员进村入户，以实地查看的方式开展农村房屋安全隐患排查复核工作，对系统录入数据进行抽查复核，将发现存疑的问题及时反馈至村居，并督促立即进行修正，确保工作落实落细。