北四路政务公开

随着北四路周边大医疗项目投用、五星颐家入住，周边交通通行及雨污水排放压力巨大，建设需求迫切。项目起止点为齐兴路至学府路，道路全长742米，道路红线32米，新建雨污管道各约1000米，并配套交通、照明等设施。

项目现已完成拆迁、清表等工作。考古发掘队伍现已进场进行墓坑定位，待发掘执照下发后启动考古发掘程序。考古发掘工作预计9月份完成（实际以考古进度为准），完成后启动道路建设工作。

下一步，区住建局将督促参建单位做好考古配合工作，提前筹备人、材、机，确保考古完成后，第一时间启动项目建设，工程力争年内完工开放交通。