临政字〔 2020 〕112号

临淄区人民政府

关于对2020年二十大重点工作实行

精准督查的通知

各镇人民政府、街道办事处，各开发区管委会，区政府各部门，有关企事业单位：

白平和区长在区第十八届人大四次会议上所作《政府工作报告》，从六个方面对全区2020年各项工作进行了安排部署，并提出了明确的工作目标和要求。各单位要切实提高思想认识，全力抓好会议精神的贯彻落实，确保年度工作目标任务圆满完成，为建设“家敦民富、大气精美”的现代化临淄作出积极贡献。

根据区政府领导要求，区政府督查室筛选确定了二十大重点工作，调度各责任单位制定了三、四季度工作目标（详见附表）。各责任单位要对照分工，迅速明确责任人，完善工作措施，狠抓推进落实，确保负责工作按期保质保量完成。

区政府将根据每项工作的性质特点，采用《督查进行时》电视栏目通报、实地暗访、联合督查等针对性督查方式，开展定向精准督查，确保督出实情、查出实效。每季度结束后3个工作日内，各单位要将本季度工作推进落实情况形成书面材料，要求内容简洁精炼，数字表述清楚，以纸质（须经主要负责人签字并加盖单位公章）和电子两种形式报区政府督查室。联系电话：7220589，协同办公邮箱：临淄区政府督查室。

附件：2020年区政府二十大重点工作任务目标分解表

临淄区人民政府

2020年8月12日

（此件公开发布）

附件

2020年区政府二十大重点工作任务目标分解表

| 序号 | 年度工作任务 | 第三季度目标 | 第四季度目标 | 责任 领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧紧围绕“五个优化”，深入推进智能化技术改造，新培育上云企业520家、智慧示范工厂5家、智能标杆车间30个。培优做强企业主体，新增省级以上单项冠军、隐形冠军、瞪羚企业5家以上。 | 开展规模以上工业企业智能化技术改造诊断工作，公布第二批智能化改造服务商；通过座谈会、登门拜访等多种形式，提高企业诊断、技改积极性，推动工作顺利开展。对前期已申报的国家级单项冠军企业、省级单项冠军企业、第二批国家专精特新“小巨人”企业加大跟踪对接，通过开展工信云讲堂等形式，做好申报瞪羚企业的前期政策宣传工作。 | 除大武地下水富集区“两区”内需搬迁拆除企业、长期关停企业、行政区划划转企业等无法实施诊断的企业外，组织其余规上企业智能化改造诊断全覆盖。组织企业积极申报智慧工厂、智能车间，完成年度目标。积极对上对接沟通，及时了解申报进程，查缺补漏，年内新增省级及以上单项冠军、瞪羚企业、“小巨人”企业5家以上。 | 李 玲 | 区工信局 |
| 2 | 实施好总投资364亿元的78个重点技改项目，技改投资力争突破100亿元。加快推进总投资855亿元的100个市区重点项目，确保实现“两个100%”。 | 做好市区重点技改项目调度服务推动工作，重点技改项目投资力争达到56亿元。市区重点建设类项目年度投资完成率70%以上，开工率达到90%以上。 | 推动智能化改造工作，选树典型项目，重点技改项目投资完成年度目标。市区重点建设类项目年度投资完成率、开工率实现“两个100%”。 | 王立明李 玲 | 区重点项目服务中心 区工信局 |
| 3 | 依托智能装备产业园，完善配套高端化装备制造、智能化核心部件、新能源集成模块三大链条，构建集研发设计、生产制造、实验测试、标准制定、应用展示“五位一体”的智慧标杆园区。依托大数据产业园，加强与华为、同方等知名企业的战略合作，打造先进的数据应用产业平台、高清视频物联基地。依托集成电路新材料产业园，推动中电科十二所、四十九所的核心技术转化应用，打造引领全国的第三代半导体新材料产业高地。依托新医药产业园，借力疫情防控催生的新机遇，带动新医药产业规模扩张、提档升级。 | 智能装备产业园：基础设施建设基本完成，4家入园企业设备全部进场，部分产品试生产。大数据产业园：完善鲲鹏（华为）产业创新基地项目展厅，推进产业创新基地签订合作协议。半导体材料产业园：落实入园项目选址。新医药产业园：金银谷产业园2个项目动工建设，新引进1个医药类项目；永聚科技1个车间设备安装到位。 | 智能装备产业园：基础设施建设及配套工程建设完成；4家入园企业部分产品达到生产条件。大数据产业园：爱特云翔IDC大数据产业园二期项目主体建设完成；鲲鹏（华为）产业创新基地办理前期手续。半导体材料产业园：办理入园项目前期手续。新医药产业园：金银谷产业园1个新项目投产；永聚科技1个车间投产；蓝帆医疗年产300亿只丁腈手套项目开工建设。 | 王立明 | 临淄经济开发区管委会 |
| 4 | 推进落实“六个一”平台招引机制，充分发挥4家专业招商公司作用，瞄准国企央企、世界500强、民企500强等龙头企业和知名科研院所，积极组织招商推介活动，力争实际到位外来资金突破200亿元。抓好基金招商，加快构建“1+4+N”基金体系。 | 确定临淄经济开发区规划范围，“四新”产业服务组到位开展工作，临淄区产业会客厅全面运行，4家专业招商公司按照各自园区政策开展招商活动。加大重点在谈项目沟通力度，推动优质项目签约，完成实际到位外来资金150亿元。力争成立1支产业基金，支持我区四强产业发展。 | 4家专业招商公司组织招商洽谈24家次以上，经济开发区实现2个以上新项目签约、1个以上新项目落地建设。完成实际到位外来资金150亿元。力争完成“1+4+N”基金体系中4只基金设立，借助基金的资金和资源优势导入符合我区发展规划的优质企业和项目。 | 王立明李 玲 | 临淄经济开发区管委会 区投资促进中心 区财政局 |
| 5 | 加快中央和省环保督察及“回头看”反馈问题整改，坚决打赢污染防治攻坚战。实施230条工业炉窑达标整治，完成气代煤改造1.6万户，压减燃煤28万吨以上。力争空气质量良好率达到64%以上。大力推进“全员环保”。 | 确保中央和省环保督察及“回头看”反馈问题整改完成一个销号一个，完成生活垃圾、危废和医废处理能力不足问题整改。加快推进污染防治攻坚战，完成挥发性有机物治理，推进工业炉窑达标综合整治，对照《产业结构调整目录（2019年本）》组织对属于“淘汰类”工业炉窑进行淘汰。完成气代煤改造1.3万户。持续压减燃煤，2019和2020年累计压减煤炭消费28.5万吨。按照“全员环保”实施意见，推动“全员环保”在我区的实施。 | 确保中央和省环保督察及“回头看”反馈问题整改完成一个销号一个，按期完成今年年底到期的反馈问题整改。完成230条工业炉窑达标整治，监督指导企业完成“淘汰类”工业炉窑的淘汰工作。完成气代煤改造1.6万户。2019和2020年累计压减煤炭消费38万吨，完成上级考核任务。完成全市下达的污染防治攻坚战目标任务，空气质量良好率达到64%。 | 王立明李 玲王俊涛 | 临淄生态环境分局 区工信局 区发改局 区住建局 |
| 6 | 坚决完成大武地下水富集区内企业拆除任务，抓好搬迁企业土壤污染检测和生态修复治理。加强危险废物全过程监管，建成投用危废医废综合处置中心、管仲环保固废处置项目。 | 编制完成两区土壤污染状况调查方案并进行专家评审。开展危险废物专项整治行动，进一步提升危险废物监管水平，完成淄博首拓环境有限公司危废项目及医废项目的基建工作，管仲环保危废填埋场项目建设完成60%。9月份推进非化工企业的拆除工作；督促相关镇办启动两区内化工企业的关停拆除工作。 | 完成两区内企业拆除工作，启动土壤污染状况调查，完成调查招标，并分批次有序开展土壤污染状况调查。推广省生态环境大数据平台固废监管系统，用好产废台账记录、转移联单申请等功能。确保淄博首拓环境有限公司危废项目投入试运行，管仲环保危废填埋项目完成基建工作。 | 王立明李 玲 | 区工信局 临淄生态环境分局 金山镇人民政府 金岭回族镇人民政府 辛店街道办事处 |
| 7 | 加强矿山资源监管，全面完成废弃矿山生态修复任务。持续开展国土绿化行动，新增绿化造林5000亩。 | 完成成俊石料厂、韩家石料厂等15处露天矿山生态修复任务；完成新增绿化造林，做好管护工作。 | 完成传利石料厂、鑫华石料厂等10处露天矿山生态修复任务；完成45处矿山图斑治理任务；加强造林地块管护工作，做好迎接省市验收核查工作。 | 王立明 | 区自然资源局 区林业服务中心 金山镇人民政府 |
| 8 | 精心编制“十四五”规划，谋划好未来五年发展蓝图。以编制新一轮国土空间总体规划为契机，加快推进多规合一，科学划定“三区三线”，实现空间管控一张图。 | 组织规划编制单位实地调研，完成“十四五”规划初稿。按照市自然资源局的统一部署，稳步推进我区国土空间总体规划编制各项工作。跟进做好我区生态保护红线评估调整成果方案省厅审查批复工作。做好我区基本农田保护红线、城镇开发边界评估调整划定工作。 | 对“十四五”规划初稿进行修改、完善，广泛征求意见、建议，修订后形成汇报稿。按照市自然资源局的统一部署，稳步推进我区国土空间总体规划编制各项工作。跟进做好我区生态保护红线评估调整成果方案省厅审查批复工作。做好我区基本农田保护红线、城镇开发边界评估调整划定工作，逐步实现空间管控一张图。 | 王立明 | 区发改局 区自然资源局 |
| 9 | 加快省级现代农业产业园建设，争创国家级区域良种繁育基地。做大做强农业龙头企业，新增新型农业经营主体50家、“三品一标”15个以上，打响特色农产品区域公共品牌。 | 省级现代农业产业园项目完成总投资的90%，积极谋划国家级区域良种繁育基地申报。鼓励新型农业经营主体注册，力争达到20家以上，组织“三品一标”材料申报。 | 省级现代农业产业园建成，通过省级验收，积极争创国家级区域良种繁育基地。扶持鼓励农业龙头企业，新增新型农业经营主体50家，“三品一标”15个，打响特色农产品区域公共品牌。 | 刘恩慧 | 区农业农村局 |
| 10 | 扶持薄弱村发展增收，确保所有村居集体经济收入突破10万元。创建市级以上乡村振兴示范片区5个以上。 | 230个行政村集体经济收入达到10万元以上。完成乡村振兴示范片区年度创建目标的60％以上。 | 404个行政村集体经济收入全部达到10万元以上。完成乡村振兴示范片区年度目标任务。 | 刘恩慧 | 区农业农村局 区农业农村事业发展中心 |
| 11 | 启动实施杨坡路北延、博临路拓宽改造三期工程。做好临淄大道东延等6条道路前期工作。修建“四好农村路”30.4公里，优化快速通达交通路网。启动胶济铁路临淄站恢复客运项目。 | 杨坡路北延：配合完成勘测定界、文物、土地预审、规划选址手续；博临路拓宽改造三期工程：完成水稳基层施工；临淄大道东延等6条道路前期工作：站前路西延、溡源路北延完成土地预审，临淄大道完成除预审、立项外所有手续，配合市交通运输局做好G308、G309、淄博大东外环建设有关工作；“四好农村路”路网提档升级工程： 30.4公里全部完成；胶济铁路临淄站：完成工程可行性研究报告和社会稳定风险分析报告编制。 | 杨坡路北延：进行供地报批；博临路拓宽改造三期工期：完成路面及交安设施，竣工通车；临淄大道东延等6条道路前期工作：站前路西延、溡源路北延、临淄大道完成立项，配合市交通运输局做好G308、G309、淄博大东外环建设有关工作；“四好农村路” 路网提档升级工程：整理资料迎接省、市验收；胶济铁路临淄站：完成土地预审等前期手续办理，完成工程立项手续。 | 王俊涛 | 区交通运输局 |
| 12 | 有序实施三改工程。新实施3个棚户区改造项目，对2021年计划实施3个项目启动征收程序，实施5个老旧小区改造项目。 | 2个棚户区改造项目开工建设；做好2021年计划实施3个项目中涉及国有土地上房屋征收的前期准备工作；5个老旧小区改造项目全部开工。 | 3个棚户区改造项目开工，其中辛店街道朱家村棚改项目主体完工；做好2021年计划实施3个项目具备征收条件的小区房屋征收的摸底调查工作；5个老旧小区改造项目总体进度完成50%。 | 王俊涛 | 区住建局 区住房保障事务服务中心 |
| 13 | 持续开展城乡环境整治“八大会战”，试点推进生活垃圾分类。 | 八大会战：对各镇办514处平交道口和32万㎡硬化情况进行集中抽检和验收；组织裸露地二次补植行动，完成台账中154块、29万㎡裸露土地50%以上整治任务；完成成俊石料厂、韩家石料厂等15处露天矿山生态修复任务;完成华能辛店电厂无组织排放整治；完成56处在建房屋建筑项目β射线PM10监测设备安装率；完成10个农村片区的连片整治。垃圾分类：组织现场观摩会，推广经验，指导督促试点镇办扩大分类试点片区，开展第二批城市小区生活垃圾分类试点，生活小区分类覆盖率达34%，推进农村生活垃圾分类试点工作，生活垃圾分类试点村覆盖率达38%，配齐生活垃圾分类设施，加大宣传，引导居民积极参与垃圾分类工作，提高分类准确率。 | 八大会战：对城区临淄大道与一诺路节点进行提升，做好绿化补植，对新发现的裸露土地即查即改，督导各镇办做好绿化管护，全面消除裸露土地；加大对路域综合治理的督查考核，建立路域整治长效机制；完成传利石料厂、鑫华石料厂等10处露天矿山生态修复任务，完成45处矿山图斑治理任务；完成齐鲁公司热电厂无组织排放整治；确保房屋建筑工地β射线PM10监测与视频监控系统流畅运行，各建筑施工现场扬尘防治达到“8个100%”标准；完成全部13个农村片区的连片整治。垃圾分类：巩固完善“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”的生活垃圾处理体系，基本建成生活垃圾分类示范片区，逐步提高生活垃圾分类覆盖面。制定生活垃圾分类示范片区验收标准，并分批组织实施。 | 王俊涛 | 区综合行政执法局 区市政园林环卫事务服务中心 |
| 14 | 聘请高水平专家做好稷下学宫规划设计，高标准推进齐国故城考古遗址公园建设，做好姜太公祠、管仲纪念馆改造的规划设计和招商引资工作。推进《蹴鞠小子》动漫制作。精心办好第十七届齐文化节，配合承办淄博首届国际青岛啤酒节。 | 稷下学宫：召开专项工作会议对项目进行专题研究，完善项目领导工作机制；邀请无锡灵山集团考察，进一步洽谈合作，对项目进项高端策划。齐国故城考古遗址公园：启动10号宫殿建筑基址保护展示主体工程招投标；冶铸遗址展示工程施工图通过省文旅厅审批；完成小城城墙西区南侧道路混凝土施工；加快殉马坑项目和冶铸遗址项目征地手续办理。对接灵山集团对遗址公园进行旅游规划提升。姜太公祠和管仲纪念馆：策划设计姜太公祠商业业态，策划提升管仲纪念馆外部绿化景观；进一步融合征集的5个策划设计成果，对姜太公祠和管仲纪念馆改造提升项目进行包装，利用各级招商渠道，大力开展招商引资。《蹴鞠小子》动漫：完成52集美术设定制作和前51集分镜制作。齐文化节：印发活动方案，各单位按照职责分工筹备落实，按时高质量举办第十七届齐文化节临淄区各项活动。啤酒节：组织好各项活动。 | 稷下学宫：与灵山集团保持密切联系，加强合作，优化前期项目规划策划成果，持续推进项目规划设计。齐国故城考古遗址公园：10号宫殿建筑基址保护展示主体工程进场施工；冶铸遗址展示工程涉建区域工程考古发掘通过国家文物局审批；完成小城城墙参观车行路和步行路道路面层施工；加快殉马坑项目和冶铸遗址项目征地手续办理。做好与灵山集团合作对接工作。姜太公祠和管仲纪念馆：对接高端规划机构，启动姜太公祠和管仲纪念馆改造提升项目规划设计；制作项目招商画册，与客商积极洽谈合作，持续加大对外招商力度。《蹴鞠小子》动漫：完成前26集成片制作。齐文化节：完成齐文化节资料归档、活动总结等相关工作。 | 刘恩慧 | 区文旅局 区节办 金岭回族镇人民政府 |
| 15 | 优化“一门办理”“一窗受理”工作机制，更大力度减环节、减材料、减时间、减费用，实现更多事项秒批秒办、一次办好。深化“互联网+政务服务”改革，推进“智慧审批”“掌上办事”。完善区镇村三级便民服务体系，持续推动政务服务向基层延伸。 | 推进“掌上办事”，完成“临淄政务服务”微信公众号“掌上办事厅”功能开发，打造可查、可问、可办的掌上办事平台。 | 推进无差别“一窗受理”改革，完成事项标准化、颗粒化、精细化梳理，积极构建“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的高效运转体系。扩大“秒批”范围，推出更多“秒批秒办”事项，在镇、街道便民服务中心布设商事登记自助服务终端，实现市场主体设立登记“秒批”服务全覆盖。推进镇（街道）便民服务中心标准化建设，提升基层群众办事便利度和快捷度。 | 王俊涛 | 区行政审批服务局 |
| 16 | 完成临淄经济开发区体制机制改革。全面开展“亩产效益”综合评价。 | 根据省市反馈意见，对开发区体制改革方案进行修改完善。全面启动规下工业企业“亩产效益”评价改革，完成规下名单筛选确认，基本完成数据采集，督促服务商完成规下企业数据中心、分类评价系统搭建。 | 完成开发区体制机制改革工作。全面完成规下企业数据核对、评分评级、综合分析工作。在前期开发基础上，全面完成“临淄区工业企业亩产效益大数据中心”PC端及小程序开发，实现系统常态化运行，为日常工作及分析决策提供数据参考。 | 王立明李 玲 | 临淄经济开发区管委会 区工信局 |
| 17 | 支持企业通过股权投资、并购重组、发行债券等方式扩大融资规模，力争年内在齐鲁股交中心、上交所、新三板新挂牌上市企业10家。 | 力争2家企业通过齐鲁股交中心挂牌材料审核，2-5家企业到齐鲁股交中心申报材料；督促鲁华泓锦尽快向证监会申报创业板上市材料。 | 完成10家企业挂牌工作任务目标；鲁华泓锦向深交所申报创业板上市材料；督促海湾吊装做好辅导验收准备工作；齐翔腾达可转债发行完毕。 | 王立明 | 区地方金融事务协调服务中心 |
| 18 | 巩固两项制度融合等工作成果，完善困难群众即时发现、即时帮扶长效机制，高质量完成脱贫攻坚任务。 | 继续深化扶贫低保两项制度融合改革课题研究应用，全面完成即时帮扶人口和贫困人口“八有八达标”建设；进一步健全完善防止返贫监测和帮扶机制，对具有返贫致贫风险的脱贫不稳定户、即时帮扶户及因疫情或其他原因收入骤减或支出骤增户进行动态监测预警和提前干预，及时纳入帮扶范围，采取针对性帮扶措施，从而更主动、有效地化解返贫致贫风险，巩固提升脱贫成果。 | 加快推进2020年度脱贫攻坚各项重点工作，进一步提升贫困人口“八有八达标”标准化和长期化，打造好“具有温度的临淄区贫困家庭小康样板”。围绕巩固脱贫攻坚成果，完善特殊或持续支出型困难家庭长期兜底救助和主动发现、适时预警、即时帮扶机制。健全稳定脱贫防贫长效机制，推动脱贫攻坚与乡村振兴衔接融合，全面高质量打赢脱贫攻坚战。 | 刘恩慧 | 区扶贫办 |
| 19 | 加强区疾控中心标准化建设，健全重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系。加快区医疗中心、妇保院综合楼建设，统筹抓好镇卫生院、社区卫生中心、农村卫生室标准化改造，推进紧密型医共体试点，支持中医药传承创新发展，提高应对突发公共卫生事件的能力和水平。 | 提高实验室检测和流行病学调查能力，9月底完成疾控中心流调人员培训；区医疗中心完成传染楼基础及主体一层施工，门诊医技楼完成灰土换填及垫层浇筑；妇保院综合楼完成基坑支护，进行基础施工；完成46家卫生室标准化提升；推进紧密型医共体建设，完善远程诊疗、医学检验等中心建设；完成“智慧中药房”基建和设备配置，争取9月份试运行。 | 实现急性传染病、突发重大疾病、主要慢性病、精神疾病实时监控预警；区医疗中心完成传染楼主体施工，门诊医技楼完成正负零以下施工；妇保院综合楼完成至主体地上1层；完成38家卫生室标准化提升，完成卫生院、社区中心服务能力提升； 建立紧密型医共体柔性人才流动机制，完善基层医疗机构绩效政策；初步建成“智慧中药房”并运行，在区属公立医院、镇卫生院开展代煎、配送上门。 | 李 玲 | 区卫健局 |
| 20 | 优化教育资源配置，建成投用齐陵中学、溡水实验学校以及8所城乡幼儿园，全力争创国家义务教育优质均衡发展区。 | 齐陵中学完成二次结构施工，开始内外装;溡水实验学校竣工投用。皇城镇3所幼儿园投入使用；区第三实验幼儿园完成装修内配；凤凰原著幼儿园、珑悦幼儿园、熙悦幼儿园开始装修；大顺幼儿园完成主体建设。 | 齐陵中学全面完工；区第三实验幼儿园投入使用；珑悦幼儿园、熙悦幼儿园、大顺幼儿园完成装修；凤凰原著幼儿园进行装修。 | 李 玲 | 区教体局 |